S7

Proyecto Certificador de Desarrollo de Software 1

Proyecto Certificador de Desarrollo de Software 1

Tema Nº1:
Gestión de Proyectos

Indicador de logro Nº1:
Identifica el enfoque de gestión de proyectos predictivo o ágil logrando conocer la problemática del cliente para elaborar el díagrama persona

Tema Nº1:
Gestión de Proyectos

Indicador de logro Nº1:
Identifica el enfoque de gestión de proyectos predictivo o ágil logrando conocer la problemática del cliente para elaborar el díagrama persona

Desarrollo de Sistemas de Información

(SISTEMA DE CONTINGENCIA ANTE CAIDA DEL SISTEMA SITRADE)

FPIPS - 101 Ficha de Proyecto

Versión 1.0

Agosto del 2021 – II

| Número | Apellidos y Nombres |
| --- | --- |
| 1 | Amao Carpio, Jorge Alexander |
| 2 | Castro Damian, Sandra Meysi |
| 3 | Cordova Herrera, Luis Aldair |

ÍNDICE

1.	Historial del Documento	3

2.	Ficha para la cartera de proyectos	3

2.1	Código del Proyecto	3

2.2	Nombre del Proyecto	3

2.3	Descripción	3

2.4	Dirección / Áreas involucrados	3

2.5	Objetivos Estratégicos	3

2.6	Beneficios Esperados	3

2.7	Supuestos y premisas	4

2.8	Restricciones	4

2.9	Costos y Recursos estimados	4

2.10	Riesgos iniciales	4

2.11	Prioridad	4

2.12	Tiempos iniciales	5

2.13	Gestor del proyecto	5

2.14	Recursos humanos del usuario  y de otras áreas involucradas	5

# Historial del Documento

| Información del Documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Observaciones | Modificado por… | Fecha |
| Replanteamiento de fechas | Jorge | 08/10/2025 |

# Ficha para la cartera de proyectos

## Código del Proyecto

00001

## Nombre del Proyecto

Programa para plan de contingencia del sistema SITRADE

## Descripción

Programa de respaldo para caída del sistema principal, recepción y envió de información de la carga a SUNAT

## Dirección / Áreas involucrados

Ubicación: Av. Faucett 2823, Callao

Área: Almacén de Exportación

Subárea: Transmisiones Aduaneras

## Objetivos Estratégicos

| Objetivo Estratégico | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Implementación de un sistema como plan de contingencia ante la caída del sistema principal |
| 2 | Mantener el flujo de trabajo constante |
| 3 | Sincronización hacia el sistema principal cuando se recupere |

## Beneficios Esperados

| Beneficio Cuantitativo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Reducción de tiempo para realizar transmisiones manuales |
| 2 | Reducción de personal extra necesario ante la caída del sistema principal |
| 3 | Mejoras en el tiempo para los plazos aduaneros de exportación |
| Beneficio Cualitativo | Descripción |
| 1 | Mejor eficacia para la creación de archivos de forma manual |
| 2 | Mayor rapidez para la realización de las transmisiones |
| 3 | Menor molestia por parte de los clientes y agentes de carga |

## Supuestos y premisas

| Supuestos | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Se asume que la conexión a internet para la transmisión a SUNAT estará disponible, aunque el sistema SITRADE falle. |
| 2 | El sistema de contingencia será capaz de almacenar la información de forma segura. |
| 3 | Los usuarios de Almacén y Transmisiones aceptarán y usarán el nuevo módulo de contingencia. |
| Premisa | Descripción |
| 1 | La caída recurrente del sistema SITRADE es el problema principal que justifica el proyecto. |
| 2 | El Sistema se desarrollará en tecnología Python |
| 3 | La carga por exportar tiene que salir del país en plazos establecidos |

## Restricciones

| Restricción | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Acceso limitado a la información del sistema principal |
| 2 | Difícil acceso a la base de datos del sistema principal |
| 3 | El sistema debe tener acceso a internet |

## Costos y Recursos estimados

|  | Cantidad (Hora) | Costo x Hora | Subtotal | Numero de Meses | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.-Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |
| Jorge Amao Carpio | 8h/d | S/.10 | S/.80 | 2.5 | S/.5600 |
| Sandra Castro Damian | 8h/d | S/. 10 | S/. 80 | 2.5 | S/. 5600 |
| Luis Cordova Herrera | 8h/d | S/.8 | S/.64 | 2.5 | S/. 4480 |
| 2.- Hardware |  |  |  |  |  |
| 3 Pc’s | 8h/d | - |  |  | S/.11800 |
| Servidores | - | - | - | - | - |
| 3.- Software |  |  |  |  |  |
| Python | 8h/d | - | - | - | - |
| 4.- Pruebas | 60h | S/. 5 | S/. 300 | 1 | S/. 300 |
| 5.- Capacitación | - | - | - | - | - |
| Total de costo estimado |  |  |  | S/. 27780 |  |

## Riesgos iniciales

| Riesgo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Dificultad al acceso de datos |
| 2 | Poca disponibilidad de tiempo |
| 3 |  |

## Prioridad

<Especificar el nivel de prioridad con una X>

| Alta | Media | Baja |
| --- | --- | --- |
| X |  |  |

## Tiempos iniciales

| Item | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 1 | 07/10/2025 | Diseñar el formulario de ingreso de datos |
| 2 | 13/10/2025 | Diseñar un formulario donde se registre el pre-ingreso de la carga |

## Gestor del proyecto

Jorge Amao Carpio

## Recursos humanos del usuario y de otras áreas involucradas

| Funcionario | Área | Cargo |
| --- | --- | --- |
| Abraham Pozo | Transmisiones | Supervisor de Transmisiones |
| Kelmer Armijos | Almacén | Líder de Almacén |
| Jorge Amao | Transmisiones | Auxiliar Senior de Transmisiones |