Proyecto Certificador de Desarrollo de Software 1

Tema Nº11:

Fase de Implementación – Sprint 3

Indicador de logro Nº11:
Desarrolla los entregables del producto de software en el Sprint 3,  aplicando la Fase de Implementación del Framework Scrum.

TEMA 01                  Teoría de los

TEMA Nº11:

FASE DE IMPLEMENTACIÓN – SPRINT 3

Al llegar al SPRINT 3 del Scrum, nos embestimos con la implementación del proyecto. Es decir, la sala de reuniones donde se discute el sprint y se explora cómo optimizar el trabajo de cada grupo Scrum para darle forma definitiva al proyecto.

En la implementación se cumple con los siguientes procesos:

- Crear entregables.

- Realizar daily stand-up.

- Refinanciamiento del backlog priorizado del producto.

En la fase de implementación o desarrollo no deberían hacerse cambios innecesarios de última hora (se supone que para evitarlo existe una fase de planificación). Aún así, si necesitas hacer un movimiento que será clave para el éxito del sprint, no dudes en proceder. Eso sí: discútelo primero con el grupo y los stakeholders, para que no haya confusiones o malos entendidos.

Reuniones Scrum Diarias o Daily Meetings

Cada persona debe de responder las siguiente preguntas:

- ¿Qué hiciste ayer?

- ¿En qué trabajarás hoy?

- ¿Qué obstáculos han surgido?

Ceremonia: Sprint Review

- El equipo de desarrollo comenta posteriormente qué ha ocurrido durante el Sprint 1 y 2 , los impedimentos que se han encontrado, así como soluciones tomadas y actualizan a los stakeholders con la situación del equipo.

Ceremonia: Reunión diaria (Daily Scrum Meeting).

### 3ª ceremonia: Sprint Review

El Sprint Review es la reunión que ocurre al final del Sprint, generalmente el último viernes del Sprint, donde el product owner y el Develpment Team presentan a los stakeholders el incremento terminado para su inspección y adaptación correspondientes. En esta reunión organizada por el product owner se estudia cuál es la situación y se actualiza el Product Backlog con las nuevas condiciones que puedan afectar al negocio.

Por un lado, se revisará el incremento terminado. Se mostrará el software funcionando en producción y los stakeholders tendrán la oportunidad de hacer cuantas preguntas estimen oportunas sobre el mismo. El software funcionando ha sido validado previamente por el product owner, que se ha encargado de trabajar con el equipo durante el Sprint para asegurarse que cumple con la Definition of Done y, efectivamente, hace que el Sprint Goal sea válido. Si no existe software funcionando, el Sprint Review carece de sentido, aunque en ciertas ocasiones y oportunidades se sigue manteniendo.

El Development Team tiene que tener un papel importante en esta reunión. Muchas veces no es el product owner quien demuestra el incremento producido, sino que son los propios miembros del Development Team quienes lo hacen. Es una buena práctica no sólo el que lo lleven a cabo, sino también el que lo hagan de forma rotatoria y, tras varios Sprints, hayan participado todos.

El equipo de desarrollo comenta posteriormente qué ha ocurrido durante el Sprint, los impedimentos que se han encontrado, así como soluciones tomadas y actualizan a los stakeholders con la situación del equipo. Por último, el product owner actualiza -con la información de negocio recibida en esta reunión- el Product Backlog para el siguiente Sprint.

En contra de lo que comúnmente se cree, el Sprint Review no se trata de una demo para un cliente o para los stakeholders o incluso para el product owner, ni es tampoco una reunión para felicitar al Equipo de Desarrollo. Es una reunión de trabajo, una de las más importantes porque sirve para marcar la estrategia de negocio. La duración estimada en el estándar para un Sprint Review es de 8 horas para un Sprint de 4 semanas, aunque habitualmente estas reuniones se ejecutan en un entorno de entre 2 y 3 horas.

Entregables del producto

  - Creación de plantilla de todos los artefactos Scrum.

  - Uso de la arquitectura y patrones de diseño de software.

  - Uso de buenas prácticas de análisis y diseño de desarrollo de software.

  - Uso de buenas prácticas de codificación del software.

  - Atributos de calidad de software.

  - Integración de todos los artefactos Scrum en una sola plantilla Scrum

Desarrollo de la Guia_Artefactos Scrum_09

- Caso : Sistema par contingencia de SITRADE

Product Backlog Priorizado

| PB_ID | ID_SPB | DESCRIPCION | PRIORIZADO | ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Como Lider de almacén, quiero un módulo fácil de manejar, para ingresar la información de la carga y que continue con los procesos correspondientes | ALTA | 07/10 - 02/11 |
| 2 | 1 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda precargar la información de la carga que va a ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | ALTA | 07/10 - 02/11 |
| 3 | 1 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | ALTA | 07/10 - 02/11 |
| 4 | 1 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caída del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | ALTA | 07/10 - 02/11 |
| 5 | 2 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | ALTA | 03/11 - 02/12 |
| 6 | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | ALTA | 03/11 - 02/12 |
| 7 | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | ALTA | 03/11 - 02/12 |
| 8 | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | MEDIA | 03/11 - 02/12 |

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT 1

| SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 1 | Contingencia de la subida de la info de la carga | Modulo de ingreso de información con historial de registro para su validacion | 07/10 - 02/11 |
|  | 2 | Formulario de pre carga de imformación | Formulario de ingreso de datos antes de la llegada de la carga |  |
|  | 3 | Datos obligatorios | No puede cerrarce el proceso si hay algun dato sin rellenar |  |

Sprint Backlog

| PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | M | 6D |  |
| 2 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | M | 6D | SPRINT 1 |
| 3 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | M | 7D |  |
| 4 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | M | 7D |  |

Desarrollo del Sprint 1

| SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Registro y Gestión de Carga: Permitir a los auxiliares de almacén ingresar los datos iniciales de la carga de forma rápida y fácil. | 1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | T1 | Diseño de interfaz del módulo de registro de carga (UI/UX) | M | 6D | Luis | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Implementación del formulario principal de ingreso de datos | M |  | Luis | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Validación de campos obligatorios y mensajes de error amigables | M |  | Jorge | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Conexión del formulario con el backend | M |  | Jorge | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  | 1 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | T2 | Diseño del formulario de precarga de información | M | 6D | Luis | 13/10/2025 | 18/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Implementación del flujo de precarga y guardado temporal | M |  | Sandra | 13/10/2025 | 18/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Sincronización de la precarga con el almacén de datos principal. | M |  | Sandra | 13/10/2025 | 18/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  | 1 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | T3 | Implementación de almacenamiento local para trabajo offline | M | 7D | Sandra | 19/10/2025 | 25/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Rutinas de sincronización automática cuando se restablece la conexión | M |  | Jorge | 19/10/2025 | 25/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Pruebas de recuperación de datos y consistencia post reconexión | M |  | Sandra | 19/10/2025 | 25/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  | 1 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | T4 | Validación interna para el rellenado de todos los campos | M | 7D | Jorge | 26/10/2025 | 01/11/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Mensajes de error si falta llenar algun campo | M |  | Jorge | 26/10/2025 | 01/11/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | PopUp que no permita cerrar el formulario conalgun campo incompleto | M |  | Jorge | 26/10/2025 | 01/11/2025 | 6H | 7H | Realizado |

Ceremonias Daily Scrum Meeting-Sprint 1

| SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Registro y Gestión de Carga: Permitir a los auxiliares de almacén ingresar los datos iniciales de la carga de forma rápida y fácil. | 1 | Como Lider de almacén, quiero un modulo facil de manejar, para ingresar la informacion de la carga y que continue con los procesos correspondientes | T1 | Diseño de interfaz del módulo de registro de carga (UI/UX) | M | 6D | Luis | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Implementación del formulario principal de ingreso de datos | M |  | Luis | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Validación de campos obligatorios y mensajes de error amigables | M |  | Jorge | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Conexión del formulario con el backend | M |  | Jorge | 07/10/2025 | 12/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  | 1 | Como auxiliar de Warehouse, quiero un formulario donde pueda pre cargar la informacion de la carga que va ingresar, para que dicha información sea reflejada en el almacén. | T2 | Diseño del formulario de precarga de información | M | 6D | Luis | 13/10/2025 | 18/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Implementación del flujo de precarga y guardado temporal | M |  | Sandra | 13/10/2025 | 18/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Sincronización de la precarga con el almacén de datos principal. | M |  | Sandra | 13/10/2025 | 18/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  | 1 | Como Auxiliar de Almacén, quiero poder ingresar la información de la carga a pesar de la caida del sistema principal, para poder continuar con el flujo del trabajo. | T3 | Implementación de almacenamiento local para trabajo offline | M | 7D | Sandra | 19/10/2025 | 25/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Rutinas de sincronización automática cuando se restablece la conexión | M |  | Jorge | 19/10/2025 | 25/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Pruebas de recuperación de datos y consistencia post reconexión | M |  | Sandra | 19/10/2025 | 25/10/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  | 1 | Como Supervisor de Operaciones, quiero que los datos que ingrese el auxiliar sean obligatorios, para evitar que la carga de información sea incompleta. | T4 | Validación interna para el rellenado de todos los campos | M | 7D | Jorge | 26/10/2025 | 01/11/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | Mensajes de error si falta llenar algun campo | M |  | Jorge | 26/10/2025 | 01/11/2025 | 6H | 7H | Realizado |
|  |  |  |  |  | PopUp que no permita cerrar el formulario conalgun campo incompleto | M |  | Jorge | 26/10/2025 | 01/11/2025 | 6H | 7H | Realizado |

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD DEL SPRINT 2

| SPRINT | Nro. | TEMAS | Contenido | Fechas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | 4 | Visualizar la info cargada | Visualizar la info de las guías ingresadas | 03/11 - 02/12 |
|  | 5 | Autocompletar info precargada | La info precargada debe estar lista para ser complementada |  |
|  | 6 | Botón de envió a SUNAT | Boton para enviar la transmisión a SUNAT |  |
|  | 7 | Botón de descarga de XML | Poder descargar los XML's enviados |  |

Sprint Backlog

| PB_ID | DESCRIPCIÓN | MOSCOW | ESTIMADO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | M | 7D |  |
| 6 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | M | 7D | SPRINT 2 |
| 7 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | M | 8D |  |
| 8 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | S | 9D |  |

Desarrollo del Sprint 2

| SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | Visualización de datos cargados en la BD y envio XML a Sunat | 2 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | T1 | Analizar la estructura de datos de la carga (definir campos y validaciones). | M | 7D | Jorge | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T2 | Diseñar la interfaz de usuario para la visualización de la información de la carga. | M |  | Luis | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T3 | Implementar la funcionalidad de consulta a la base de datos para obtener los datos de la carga. | M |  | Jorge | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T4 | Implementar la presentación de los datos en la interfaz (tabla/formulario de visualización). | M |  | Luis | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | T5 | Identificar la fuente de datos del Almacén (código de almacén). | M | 7D | Jorge | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T6 | Implementar la lógica de autofill para cargar los datos del almacén en el formulario de Transmisión. | M |  | Jorge | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T7 | Realizar pruebas unitarias y de integración de la función de autocompletado. | M |  | Sandra | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 6H | 7H | INICIADO |
|  |  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | T8 | Analizar el formato y esquema requerido por SUNAT (estructura del XML). | M | 8D | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T9 | Implementar la lógica de generación del archivo XML con los datos completos. | M |  | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T10 | Integrar la funcionalidad de envío automático vía SEIDA (definir la conexión o API) | M |  | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | PENDIENTE |
|  |  |  |  | T11 | Implementar la gestión de la respuesta/acuse de recibo de SUNAT. | M |  | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | PENDIENTE |
|  |  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | T14 | Implementar el botón/funcionalidad de descarga del archivo XML generado. | S | 9D | Jorge | 25/11/2025 | 31/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T15 | Implementar la integración para la obtención y descarga del "documento Warehouse" asociado. | S |  | Jorge | 25/11/2025 | 31/11/2025 | 6H | 7H | INICIADO |
|  |  |  |  | T16 | Establecer la ubicación y el formato de los archivos descargados para el respaldo interno. | S |  | Jorge | 25/11/2025 | 02/12/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |

Ceremonias Daily Scrum Meeting-Sprint 2

| SPRINT | META Funcionando al 100% | ID_SPB | Nombre del SPB | ID_Tarea | Descripción de la Descomposición de Tareas | Tipo de Tarea | Estimación | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | T. Estimado | T. Real | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 2 | Visualización de datos cargados en la BD y envio XML a Sunat | 2 | como Auxiliar de Transmisiones, quiero visualizar la información de la carga ingresada por el almacén, para poder completar la información y enviarla a SUNAT | T1 | Analizar la estructura de datos de la carga (definir campos y validaciones). | M | 7D | Jorge | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T2 | Diseñar la interfaz de usuario para la visualización de la información de la carga. | M |  | Luis | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T3 | Implementar la funcionalidad de consulta a la base de datos para obtener los datos de la carga. | M |  | Jorge | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T4 | Implementar la presentación de los datos en la interfaz (tabla/formulario de visualización). | M |  | Luis | 03/11/2025 | 09/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero que el sistema autocomplete los campos de los datos del Almacén al iniciar un registro de Transmisión, para minimizar el ingreso manual y los errores al completar el formulario. | T5 | Identificar la fuente de datos del Almacén (código de almacén). | M | 7D | Jorge | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T6 | Implementar la lógica de autofill para cargar los datos del almacén en el formulario de Transmisión. | M |  | Jorge | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T7 | Realizar pruebas unitarias y de integración de la función de autocompletado. | M |  | Sandra | 10/11/2025 | 16/11/2025 | 6H | 7H | INICIADO |
|  |  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero un botón para generar y enviar el archivo XML a SUNAT vía SEIDA automáticamente, para evitar el proceso manual de creación y envío del XML al ente regulador. | T8 | Analizar el formato y esquema requerido por SUNAT (estructura del XML). | M | 8D | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T9 | Implementar la lógica de generación del archivo XML con los datos completos. | M |  | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T10 | Integrar la funcionalidad de envío automático vía SEIDA (definir la conexión o API) | M |  | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | PENDIENTE |
|  |  |  |  | T11 | Implementar la gestión de la respuesta/acuse de recibo de SUNAT. | M |  | Jorge | 17/11/2025 | 24/11/2025 | 6H | 7H | PENDIENTE |
|  |  | 2 | Como Auxiliar de Transmisiones, quiero poder descargar una copia del XML generado y del documento Warehouse, para archivar la documentación internamente para seguimiento y respaldo. | T14 | Implementar el botón/funcionalidad de descarga del archivo XML generado. | S | 9D | Jorge | 25/11/2025 | 31/11/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |
|  |  |  |  | T15 | Implementar la integración para la obtención y descarga del "documento Warehouse" asociado. | S |  | Jorge | 25/11/2025 | 31/11/2025 | 6H | 7H | INICIADO |
|  |  |  |  | T16 | Establecer la ubicación y el formato de los archivos descargados para el respaldo interno. | S |  | Jorge | 25/11/2025 | 02/12/2025 | 6H | 7H | TERMINADO |

Desarrollo de un CRUD- Tabla USUARIOS

SqlServer & Python

- Login

class LoginDialog(QMainWindow):

def __init__(self):

super().__init__()

uic.loadUi(UI_LOGIN, self)

self.setWindowTitle("Login")

self.txtContrasena.setEchoMode(QLineEdit.Password)

self.btnIngresar.clicked.connect(self.intentar_login)

self.usuario_id = None

self.usuario = None

self.rol = None

def intentar_login(self):

usuario = self.txtUsuario.text().strip()

contrasena = self.txtContrasena.text().strip()

if not usuario or not contrasena:

QMessageBox.warning(self, "Login", "Ingrese usuario y contraseña.")

return

cur = db.conn.cursor()

cur.execute("SELECT id, usuario, contrasena FROM Usuarios WHERE usuario = ?", (usuario,))

row = cur.fetchone()

if not row:

QMessageBox.warning(self, "Login", "Usuario no encontrado.")

return

usuario_id, db_usuario, db_contrasena = row

if contrasena != db_contrasena:

QMessageBox.warning(self, "Login", "Contraseña incorrecta.")

return

self.usuario_id = usuario_id

self.usuario = usuario

if usuario == "AGCARGA":

self.rol = "preingreso"

elif usuario == "ALMACEN":

self.rol = "ingreso"

elif usuario == "TRANSMISIONES":

self.rol = "recepcion"

elif usuario == "ADMIN":

self.rol = "admin"

else:

self.rol = None

self.close()

def clear_fields(self):

self.txtUsuario.clear()

self.txtContrasena.clear()

self.usuario_id = None

self.usuario = None

self.rol = None

- Formulario de ingreso

#  1. FORMULARIO DE PRE-INGRESO

class PreIngresoWindow(QMainWindow):

"""Formulario de Pre-Ingreso de guías."""

def __init__(self, usuario_id=None):

super().__init__()

uic.loadUi(UI_PRE_INGRESO, self)

self.usuario_id = usuario_id

self.resize(1200, 700)

self.btnVerificarDam.clicked.connect(self.verificar_dam)

self.btnGuardar.clicked.connect(self.guardar_pre_ingreso)

try:

self.btnCerrarSesion.clicked.connect(self.cerrar_sesion)

except AttributeError:

pass

self.cargar_aerolineas()

self.cmbAerolinea.currentIndexChanged.connect(

self.actualizar_nombre_aerolinea

)

def cargar_aerolineas(self):

"""Carga catálogo de aerolíneas."""

self.cmbAerolinea.clear()

self.cmbAerolinea.addItem("-- seleccionar --", None)

aerolineas = db.get_aerolineas()

for a in aerolineas:

self.cmbAerolinea.addItem(a["ID_AERO"], a["NOM_AERO"])

self.txtNombreAerolinea.setText("")

def actualizar_nombre_aerolinea(self, index: int):

"""Actualiza nombre de aerolínea al cambiar selección."""

nom = self.cmbAerolinea.itemData(index)

if nom is None:

self.txtNombreAerolinea.clear()

else:

self.txtNombreAerolinea.setText(nom)

def verificar_dam(self):

"""Verifica datos de DAM consultando servicio SUNAT."""

dam = self.txtDAM.text().strip()

if not dam:

QMessageBox.warning(self, "DAM", "Ingrese un número de DAM primero.")

return

try:

info = consultar_dam(dam)

except ValueError as e:

QMessageBox.warning(self, "DAM", str(e))

return

idx = self.cboRegimen.findText(info["regimen"])

if idx >= 0:

self.cboRegimen.setCurrentIndex(idx)

self.txtAnioDam.setText(str(info["anio_dam"]))

self.txtAduanaNum.setText(info["aduana_num"])

fnum = info["fecha_numeracion"]

self.dtFechaNumeracion.setDate(QDate(fnum.year, fnum.month, fnum.day))

# fecha de vencimiento

if hasattr(self, "dtFechaVencimiento"):

fven = info["fecha_vencimiento"]

self.dtFechaVencimiento.setDate(QDate(fven.year, fven.month, fven.day))

if not self.txtExportador.text().strip():

self.txtExportador.setText(info["exportador"])

if not self.txtAgenciaAduanas.text().strip():

self.txtAgenciaAduanas.setText(info["agencia_aduanas"])

# Guardar todos los datos del formulario de Pre-Ingreso en la BD

def guardar_pre_ingreso(self):

idx_aero = self.cmbAerolinea.currentIndex()

if idx_aero > 0:

id_aero = self.cmbAerolinea.currentText().strip()

nom_aero = self.cmbAerolinea.itemData(idx_aero)

else:

id_aero = None

nom_aero = None

mawb = self.txtMAWB.text().strip()

hawb = self.txtHAWB.text().strip()

contenido = self.txtContenido.text().strip()

destino = self.txtDestino.text().strip()

consignatario = self.txtConsignatario.text().strip()

exportador = self.txtExportador.text().strip()

agen_aduan = self.txtAgenciaAduanas.text().strip()

embalaje = self.txtEmbalaje.text().strip()

ag_carga = self.txtAgenciaCarga.text().strip()

try:

agencia_carga = self.txtAgenciaCarga.text().strip()

except AttributeError:

agencia_carga = None

num_bulto_text = self.txtNumBulto.text().strip()

num_bulto = int(num_bulto_text) if num_bulto_text.isdigit() else None

peso_text = self.txtPeso.text().strip().replace(",", ".")

try:

peso = float(peso_text) if peso_text else None

except ValueError:

peso = None

dam_num = self.txtDAM.text().strip() or None

texto_regimen = self.cboRegimen.currentText().strip()

regimen = texto_regimen.split()[0] if texto_regimen else None

anio_dam_text = self.txtAnioDam.text().strip()

anio_dam = int(anio_dam_text) if anio_dam_text.isdigit() else None

aduana_texto = self.txtAduanaNum.text().strip() or None

if aduana_texto and "-" in aduana_texto:

aduana_num = aduana_texto.split("-")[0].strip()

else:

aduana_num = aduana_texto

fecha_numeracion = None

try:

if self.dtFechaNumeracion and self.dtFechaNumeracion.date().isValid():

fecha_numeracion = self.dtFechaNumeracion.date().toPyDate()

except AttributeError:

pass

fecha_vencimiento = None

try:

if self.dtFechaVencimiento and self.dtFechaVencimiento.date().isValid():

fecha_vencimiento = self.dtFechaVencimiento.date().toPyDate()

except AttributeError:

pass

tipos = []

try:

if self.chkCargaGeneral.isChecked():

tipos.append("Carga general")

if self.chkCargaPerecible.isChecked():

tipos.append("Carga perecible")

if self.chkCargaCongelada.isChecked():

tipos.append("Carga congelada")

if self.chkCargaDGR.isChecked():

tipos.append("Carga DGR")

if self.chkCargaFarmaceutica.isChecked():

tipos.append("Carga farmacéutica")

if self.chkAOG.isChecked():

tipos.append("AOG")

if self.chkRestosHumanos.isChecked():

tipos.append("Restos humanos")

if self.chkCourier.isChecked():

tipos.append("Courier")

if self.chkAnimalesVivos.isChecked():

tipos.append("Animales vivos")

if self.chkCargaValorada.isChecked():

tipos.append("Carga valorada")

except AttributeError:

pass

tipo_carga_str = ", ".join(tipos) if tipos else None

if not mawb and not hawb:

QMessageBox.warning(

self,

"Guardar",

"Debe ingresar al menos la MAWB o la HAWB para poder guardar.",

)

return

data = {

"id_aero": id_aero,

"nom_aero": nom_aero,

"mawb": mawb,

"hawb": hawb,

"contenido": contenido,

"destino": destino,

"consignatario": consignatario,

"exportador": exportador,

"agen_aduan": agen_aduan,

"embalaje": embalaje,

"num_bulto": num_bulto,

"peso": peso,

"tipo_carga": tipo_carga_str,

"agen_carga": ag_carga,

"dam_num": dam_num,

"regimen": regimen,

"anio_dam": anio_dam,

"aduana_num": aduana_num,

"fecha_numeracion": fecha_numeracion,

"fecha_vencimiento": fecha_vencimiento,

"dimensiones": None,

"usuario_id": self.usuario_id,

}

try:

db.insert_pre_ingreso(data)

except Exception as e:

QMessageBox.critical(

self,

"Error",

f"Ocurrió un error al guardar en la BD:\n{e}",

)

return

QMessageBox.information(

self,

"Guardar",

"Datos de pre-ingreso guardados correctamente en la BD.",

)

def cerrar_sesion(self):

"""Cierra la sesión y regresa al login."""

reply = QMessageBox.question(

self,

"Cerrar Sesión",

"¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?",

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No,

)

if reply == QMessageBox.Yes:

import os

os.execv(sys.executable, [sys.executable] + sys.argv)

- Completar datos de almacén

#  2. INGRESO ALMACÉN (ACTUALIZACIÓN DE DATOS FÍSICOS)

class IngresoAlmacenWindow(QMainWindow):

"""Ventana para actualizar datos físicos de guías."""

def __init__(self, usuario_id=None):

super().__init__()

uic.loadUi(UI_INGRESO_ALM, self)

self.usuario_id = usuario_id

self.cboBusqueda.currentIndexChanged.connect(self.limpiar_tabla)

self.txtBuscar.returnPressed.connect(self.buscar_guias)

self.btnBuscar.clicked.connect(self.buscar_guias)

self.tblPendiente.setEditTriggers(QAbstractItemView.NoEditTriggers)

try:

self.btnGuardar.clicked.connect(self.guardar_cambios)

except AttributeError:

pass

try:

self.btnAnadirPesoDimensiones.clicked.connect(self.habilitar_edicion)

except AttributeError:

pass

try:

self.btnProcesarEnviar.clicked.connect(self.procesar_y_enviar)

except AttributeError:

pass

try:

self.btnCerrarSesion.clicked.connect(self.cerrar_sesion)

except AttributeError:

pass

def limpiar_tabla(self):

"""Limpia tabla de resultados."""

self.tblPendiente.setRowCount(0)

def buscar_guias(self):

tipo = self.cboBusqueda.currentText().strip().upper()

valor = self.txtBuscar.text().strip()

if not valor:

QMessageBox.warning(self, "Búsqueda", "Ingrese una guía para buscar.")

return

if tipo == "MAWB":

guias = db.search_pre_ingreso(mawb=valor)

else:

guias = db.search_pre_ingreso(hawb=valor)

self.tblPendiente.setRowCount(0)

for g in guias:

row = self.tblPendiente.rowCount()

self.tblPendiente.insertRow(row)

item_mawb = QTableWidgetItem(g.get("MAWB") or "")

item_mawb.setData(Qt.UserRole, g.get("ID"))

self.tblPendiente.setItem(row, 0, item_mawb)

self.tblPendiente.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(g.get("HAWB") or ""))

num_bulto = g.get("NUM_BULTO")

self.tblPendiente.setItem(

row, 2,

QTableWidgetItem("" if num_bulto is None else str(num_bulto))

)

peso = g.get("PESO")

self.tblPendiente.setItem(

row, 3,

QTableWidgetItem("" if peso is None else str(peso))

)

self.tblPendiente.setItem(

row, 4,

QTableWidgetItem(g.get("DIMENSIONES") or "")

)

self.tblPendiente.setItem(row, 5, QTableWidgetItem(g.get("NOM_AERO") or ""))

self.tblPendiente.setItem(row, 6, QTableWidgetItem(g.get("DESTINO") or ""))

if not guias:

QMessageBox.information(self, "Búsqueda", "No se encontraron guías.")

def guardar_cambios(self):

filas = self.tblPendiente.rowCount()

if filas == 0:

QMessageBox.information(self, "Guardar", "No hay filas para guardar.")

return

QMessageBox.information(

self,

"Guardar",

f"Se actualizarían los datos físicos de {filas} guía(s). "

"Cuando tengamos claro el mapeo a TalmaWR, aquí llamaremos a db.update_fisicos().",

)

def habilitar_edicion(self):

"""Permite editar los campos BULTOS, KILOS y DIMENSIONES en la tabla."""

self.tblPendiente.setEditTriggers(QAbstractItemView.AllEditTriggers)

QMessageBox.information(

self,

"Edición habilitada",

"Ahora puedes editar BULTOS, KILOS y DIMENSIONES directamente en la tabla.\n"

"Luego presiona 'PROCESAR Y ENVIAR' para guardar en la base de datos.",

)

def procesar_y_enviar(self):

"""Lee datos editados y materializa WarehouseReceipt desde PreIngreso."""

filas = self.tblPendiente.rowCount()

if filas == 0:

QMessageBox.information(self, "Procesar", "No hay filas para procesar.")

return

actualizados = 0

materializados = 0

wr_generados = []

for row in range(filas):

mawb_item = self.tblPendiente.item(row, 0)

hawb_item = self.tblPendiente.item(row, 1)

bultos_item = self.tblPendiente.item(row, 2)

kilos_item = self.tblPendiente.item(row, 3)

dim_item = self.tblPendiente.item(row, 4)

pre_id = mawb_item.data(Qt.UserRole) if mawb_item else None

if not pre_id:

continue

mawb = mawb_item.text().strip()

hawb = hawb_item.text().strip() if hawb_item else ""

if not mawb:

continue

num_bulto = None

if bultos_item:

txt_bultos = bultos_item.text().strip()

if txt_bultos.isdigit():

num_bulto = int(txt_bultos)

peso = None

if kilos_item:

txt_peso = kilos_item.text().strip().replace(",", ".")

try:

peso = float(txt_peso) if txt_peso else None

except ValueError:

peso = None

dimensiones = dim_item.text().strip() if dim_item else None

try:

db.update_pre_ingreso_fisicos(

mawb=mawb,

hawb=hawb or None,

num_bulto=num_bulto,

peso=peso,

dimensiones=dimensiones,

)

actualizados += 1

except Exception as e:

QMessageBox.warning(self, "Error de Actualización",

f"Fallo al actualizar datos físicos de MAWB {mawb}:\n{e}")

continue

try:

cod_war = db.materializar_wr_desde_preingreso(pre_id, usuario_id=self.usuario_id)

materializados += 1

wr_generados.append(cod_war)

except Exception as e:

msg = str(e)

detalle = None

low = msg.lower()

if "ruc_exp" in low or "ruc" in low and ("exp" in low or "export" in low):

detalle = (

"Error al materializar: posible mapeo incorrecto del campo RUC.\n"

"Es probable que el NOMBRE del exportador se esté insertando en la columna RUC_EXP o el valor exceda la longitud permitida.\n"

"Revisa el campo 'Exportador' en Pre-Ingreso y la función materializar_wr_desde_preingreso en 'db_manager_sqlserver.py'."

)

elif "truncat" in low or "overflow" in low or "string or binary data" in low:

detalle = (

"Error de longitud al insertar en la BD: alguno de los campos excede la longitud definida en la columna.\n"

"Revisa y/o acorta los valores (Exportador, Agencia, Aerolínea, etc.) o implementa truncamiento en la función de materialización."

)

if detalle:

QMessageBox.critical(self, "Error de Materialización", f"{detalle}\n\nError BD:\n{msg}")

else:

QMessageBox.critical(

self,

"Error de Materialización",

f"Fallo crítico al crear Warehouse Receipt para MAWB {mawb}:\n{msg}",

)

self.tblPendiente.setEditTriggers(QAbstractItemView.NoEditTriggers)

self.tblPendiente.setRowCount(0)

if materializados > 0:

msg = (

f"Proceso completado. Se actualizaron {actualizados} registro(s) y "

f"se **materializaron {materializados} Warehouse Receipts (WR)**:\n"

f"{', '.join(wr_generados)}"

)

QMessageBox.information(self, "Procesar y Enviar", msg)

else:

QMessageBox.warning(

self,

"Procesar y Enviar",

f"Se actualizaron {actualizados} registros en PreIngreso, "

"pero **ninguno pudo ser materializado** a Warehouse Receipt."

)

def cerrar_sesion(self):

"""Cierra la sesión y regresa al login."""

reply = QMessageBox.question(

self,

"Cerrar Sesión",

"¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?",

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No,

)

if reply == QMessageBox.Yes:

import os

os.execv(sys.executable, [sys.executable] + sys.argv)

- Recepción

class RecepcionDialog(QDialog):

"""Diálogo para búsqueda y selección de WarehouseReceipts."""

def __init__(self, usuario_id=None, parent=None):

super().__init__(parent)

uic.loadUi(UI_RECEPCION, self)

self.usuario_id = usuario_id

hoy = QDate.currentDate()

self.dtFechaFin.setDate(hoy)

self.dtFechaInicio.setDate(hoy.addMonths(-1))

self.btnBuscar.clicked.connect(self.buscar)

self.btnSeleccionar.clicked.connect(self.abrir_registro)

try:

self.btnCerrarSesion.clicked.connect(self.cerrar_sesion)

except AttributeError as e:

print(f"Error al conectar btnCerrarSesion: {e}")

def cerrar_sesion(self):

"""Cierra la sesión y regresa al login."""

reply = QMessageBox.question(

self,

"Cerrar Sesión",

"¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?",

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No,

)

if reply == QMessageBox.Yes:

self.reject()

QApplication.quit()

import os

os.execv(sys.executable, [sys.executable] + sys.argv)

def buscar(self):

"""Busca guías según criterios seleccionados."""

guias = []

fecha_desde = None

fecha_hasta = None

linea = None

mawb = None

hawb = None

dam = None

if self.rbtFecha.isChecked():

desde = self.dtFechaInicio.date().toString("yyyy-MM-dd")

hasta = self.dtFechaFin.date().toString("yyyy-MM-dd")

linea = self.cboLineaAerea.currentText().strip()

if linea.lower().startswith("[seleccion"):

linea = None

guias = db.search_guias(

fecha_desde=desde,

fecha_hasta=hasta,

aerolinea=linea,

)

elif self.rbtPorGuia.isChecked():

tipo = self.cboTipoGuia.currentText().strip().upper()

nro = self.txtNumeroGuia.text().strip()

if not nro:

QMessageBox.warning(self, "Búsqueda", "Ingrese un número de guía.")

return

if tipo.startswith("MAWB"):

guias = db.search_guias(mawb=nro)

else:  # HAWB

hawb = nro

guias = db.search_guias(hawb=nro)

elif self.rbtPorDam.isChecked():

dam = self.txtNumeroDam.text().strip()

if not dam:

QMessageBox.warning(self, "Búsqueda", "Ingrese el número de DAM.")

return

guias = db.search_guias(dam=dam)

else:

QMessageBox.warning(self, "Búsqueda", "Seleccione una opción de búsqueda.")

return

# Si no hay resultados de WarehouseReceipt, buscamos en PreIngreso

if not guias:

guias = db.search_pre_ingreso_recepcion(

mawb=mawb,

hawb=hawb,

dam=dam,

fecha_desde=fecha_desde,

fecha_hasta=fecha_hasta,

aerolinea=linea,

)

self.tblResultados.setRowCount(0)

for g in guias:

row = self.tblResultados.rowCount()

self.tblResultados.insertRow(row)

n_dam = g.get("n_dam") or ""

canal = ""

aerolinea = g.get("aerolinea") or ""

mawb_val = g.get("mawb") or ""

hawb_val = g.get("hawb") or ""

fecha_ini = str(g.get("fecha_ini") or "")

item_dam = QTableWidgetItem(n_dam)

item_dam.setData(Qt.UserRole, g.get("cod_war"))

self.tblResultados.setItem(row, 0, item_dam)

self.tblResultados.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(""))

self.tblResultados.setItem(row, 2, QTableWidgetItem(aerolinea))

self.tblResultados.setItem(row, 3, QTableWidgetItem(mawb_val))

self.tblResultados.setItem(row, 4, QTableWidgetItem(hawb_val))

self.tblResultados.setItem(row, 5, QTableWidgetItem(aerolinea))

self.tblResultados.setItem(row, 6, QTableWidgetItem(fecha_ini))

if not guias:

QMessageBox.information(self, "Búsqueda", "No se encontraron resultados.")

def abrir_registro(self):

row = self.tblResultados.currentRow()

if row < 0:

QMessageBox.warning(self, "Selección", "Seleccione una guía en la tabla.")

return

item_dam = self.tblResultados.item(row, 0)

cod_war = item_dam.data(Qt.UserRole) if item_dam else None

item_mawb = self.tblResultados.item(row, 3)

mawb = item_mawb.text().strip() if item_mawb else ""

item_hawb = self.tblResultados.item(row, 4)

hawb = item_hawb.text().strip() if item_hawb else ""

item_n_dam = self.tblResultados.item(row, 0)

n_dam = item_n_dam.text().strip() if item_n_dam else ""

is_pre_ingreso = not (isinstance(cod_war, str) and cod_war.startswith("WR"))

if is_pre_ingreso and cod_war is not None:

QMessageBox.warning(self, "Procesamiento", "El documento seleccionado aún está en Pre-Ingreso. Debe ser materializado a WR primero (en la pestaña 'Ingreso Almacén') para generar el XML/PDF.")

return

if not (cod_war or (mawb and n_dam)):

QMessageBox.warning(

self,

"Error",

"No se pudo obtener un identificador válido (COD_WAR o MAWB + DAM).",

)

return

dlg = RegistroAutorizacionDialog(

cod_war=cod_war,

mawb=mawb,

hawb=hawb,

n_dam=n_dam,

parent=self,

)

dlg.exec_()

- Registro de autorización

class RegistroAutorizacionDialog(QDialog):

"""Diálogo para registro de autorización, generación de XML y PDF."""

def __init__(self, cod_war: str, mawb: str, hawb: str, n_dam: str, parent=None):

super().__init__(parent)

uic.loadUi(UI_REGISTRO, self)

self.cod_war = cod_war or None

self.mawb = mawb

self.hawb = hawb

self.n_dam = n_dam

self.header = None

self.detalle = []

self.btnDescargarXML.clicked.connect(self.descargar_xml)

self.btnDescargarWH.clicked.connect(self.descargar_warehouse_pdf)

self.cargar_datos()

def cargar_datos(self):

"""Carga datos de WarehouseReceipt o PreIngreso."""

if self.cod_war and isinstance(self.cod_war, str) and self.cod_war.startswith("WR"):

self.header = db.get_wr_header(self.cod_war)

self.detalle = db.get_wr_detalle(self.cod_war)

if self.header:

self._llenar_formulario_desde_wr()

return

pre = db.search_pre_ingreso(mawb=self.mawb, hawb=self.hawb)

if not pre:

QMessageBox.critical(self, "Error", "No se encontró información en WarehouseReceipt ni en PreIngreso.")

return

pre = pre[0]

self._llenar_formulario_desde_preingreso(pre)

def _llenar_formulario_desde_wr(self):

h = self.header or {}

self.txtGuiaMadre.setText(h.get("mawb") or "")

self.txtGuiaHija.setText(h.get("hawb") or "")

tipo_carga = h.get("tipo_almacenaje") or "GENERAL"

self.txtTipoCarga.setText(tipo_carga)

self.txtDescripcion.setText(h.get("dam_texto") or "")

self.txtBultos.setText(str(h.get("bul_wr") or ""))

self.txtExportador.setText(h.get("exportador_nom") or "")

self.txtTipoDocumento.setText("RUC")

self.txtAgenteCarga.setText(h.get("agente_carga_nom") or "")

self.txtKilo.setText(str(h.get("peso_wr") or ""))

self.txtNumeroDam.setText(h.get("n_dam") or "")

self.txtTipoRegimen.setText(h.get("regimen") or "")

self.txtAgenciaAduanas.setText(h.get("agente_aduana_nom") or "")

vol = h.get("vol_wr")

if (vol is None or vol == 0) and self.detalle:

vol = self._calcular_volumen_desde_detalle()

if vol is None or vol == "":

self.txtVolumen.setText("")

else:

self.txtVolumen.setText(f"{float(vol):.3f}")

mawb = self.txtGuiaMadre.text().strip()

if mawb:

try:

pre_list = db.search_pre_ingreso(mawb=mawb, incluir_materializados=True)

if pre_list:

pre = pre_list[0]

if not self.txtGuiaHija.text().strip():

self.txtGuiaHija.setText(pre.get("HAWB") or "")

if not self.txtDescripcion.text().strip():

self.txtDescripcion.setText(pre.get("CONTENIDO") or "")

if not self.txtAgenteCarga.text().strip():

self.txtAgenteCarga.setText(pre.get("AGEN_CARGA") or "")

if not self.txtNumeroDam.text().strip():

self.txtNumeroDam.setText(pre.get("DAM_NUM") or pre.get("DAM") or "")

if not self.txtTipoRegimen.text().strip():

self.txtTipoRegimen.setText(pre.get("REGIMEN") or "")

if not self.txtAgenciaAduanas.text().strip():

self.txtAgenciaAduanas.setText(pre.get("AGEN_ADUAN") or "")

except Exception:

pass

def _llenar_formulario_desde_preingreso(self, pre: dict):

self.txtGuiaMadre.setText(pre.get("MAWB") or "")

self.txtGuiaHija.setText(pre.get("HAWB") or "")

self.txtTipoCarga.setText(pre.get("TIPO_CARGA") or "")

self.txtDescripcion.setText(pre.get("CONTENIDO") or "")

num_bulto = pre.get("NUM_BULTO")

self.txtBultos.setText("" if num_bulto is None else str(num_bulto))

self.txtExportador.setText(pre.get("EXPORTADOR") or "")

self.txtTipoDocumento.setText("RUC")

self.txtAgenteCarga.setText(pre.get("AGEN_CARGA") or "")

peso = pre.get("PESO")

self.txtKilo.setText("" if peso is None else str(peso))

self.txtNumeroDam.setText(pre.get("DAM") or "")

self.txtTipoRegimen.setText(pre.get("REGIMEN") or "")

self.txtAgenciaAduanas.setText(pre.get("AGEN_ADUAN") or "")

self.txtVolumen.setText(self._calcular_volumen_desde_preingreso(pre))

def _calcular_volumen_desde_detalle(self) -> float:

"""Suma el volumen de cada item del detalle WR."""

if not self.detalle:

return 0.0

total = 0.0

for d in self.detalle:

p_vol = d.get("p_vol")

if p_vol is not None:

try:

total += float(p_vol)

except (TypeError, ValueError):

pass

return round(total, 3)

def _calcular_volumen_desde_preingreso(self, pre: dict) -> str:

"""Calcula volumen aproximado usando DIMENSIONES."""

dim = (pre.get("DIMENSIONES") or "").lower().replace(" ", "")

if "x" in dim:

try:

partes = dim.split("x")

if len(partes) == 3:

l = float(partes[0])

a = float(partes[1])

h = float(partes[2])

vol_m3 = (l * a * h) / 1_000_000.0

return f"{vol_m3:.3f}"

except ValueError:

pass

return ""

def descargar_xml(self):

"""Genera un XML tipo RGME_4010 usando datos de WarehouseReceipt."""

h = dict(self.header) if self.header else {}

if not h:

QMessageBox.warning(self, "XML", "No hay datos consolidados (Warehouse Receipt) para generar el XML.")

return

def get_text(clave: str, default: str = "") -> str:

valor = h.get(clave, default)

if valor is None:

return default

return str(valor)

now = datetime.now()

base_name = f"RGME_4010_{get_text('n_dam')}_{self.cod_war or 'SINWR'}.xml"

file_path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self,

"Guardar XML SEIDA 4010",

base_name,

"Archivos XML (*.xml)",

)

if not file_path:

return

if not file_path.lower().endswith(".xml"):

file_path += ".xml"

root = ET.Element(

"DeclarationMetaData",

{

"xsi:schemaLocation": "urn:wco:datamodel:PE:DocumentMetaData:1 DeclarationMetaData_PE_1p0.xsd",

"xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",

"xmlns": "urn:wco:datamodel:PE:DocumentMetaData:1",

"xmlns:ds": "urn:wco:datamodel:PE:MetaData_DS:1",

},

)

ET.SubElement(root, "WCODataModelVersionCode").text = "3.7"

ET.SubElement(root, "WCOTypeName").text = "DEC"

ET.SubElement(root, "ResponsibleCountryCode").text = "PE"

ET.SubElement(root, "ResponsibleAgencyName").text = "SUNAT"

ET.SubElement(root, "FunctionalDefinition").text = "4010"

decl = ET.SubElement(

root,

"Declaration",

{

"xmlns": "urn:wco:datamodel:PE:Declaration:1",

"xmlns:ds": "urn:wco:datamodel:PE:Declaration_DS:1",

"xmlns:eds": "urn:wco:datamodel:PE:Declaration_EDS:1",

},

)

ET.SubElement(decl, "FunctionCode").text = "4010"

ET.SubElement(decl, "FunctionalReferenceID").text = get_text("n_dam") or (self.cod_war or "")

issue_dt = ET.SubElement(decl, "IssueDateTime")

dt_str = ET.SubElement(issue_dt, "{urn:wco:datamodel:PE:Declaration_DS:1}DateTimeString")

dt_str.set("formatCode", "202")

dt_str.text = now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S")

ET.SubElement(decl, "VersionID").text = "1.0"

submitter = ET.SubElement(decl, "Submitter")

submitter_id = ET.SubElement(submitter, "ID")

submitter_id.set("schemeID", "4")

submitter_id.text = get_text("agente_aduana_cod", "00000000000")

ET.SubElement(submitter, "RoleCode").text = "31"

decl_office = ET.SubElement(decl, "DeclarationOffice")

ET.SubElement(decl_office, "ID").text = get_text("zona_ae", "235")

add_doc_dam = ET.SubElement(decl, "AdditionalDocument")

ET.SubElement(add_doc_dam, "CategoryCode").text = get_text("regimen", "40")

ET.SubElement(add_doc_dam, "ID").text = get_text("n_dam")[-6:]

issue = ET.SubElement(add_doc_dam, "IssueDateTime")

issue_dt2 = ET.SubElement(issue, "{urn:wco:datamodel:PE:Declaration_DS:1}DateTimeString")

issue_dt2.set("formatCode", "602")

issue_dt2.text = str(h.get("anio_dam") or now.year)

ET.SubElement(add_doc_dam, "IssueLocationName").text = get_text("zona_ae", "235")

ET.SubElement(add_doc_dam, "TypeCode").text = "830"

add_doc2 = ET.SubElement(decl, "AdditionalDocument")

ET.SubElement(add_doc2, "ID").text = f"WEB{now.strftime('%y%m%d%H%M%S')}"

issue2 = ET.SubElement(add_doc2, "IssueDateTime")

issue2_dt = ET.SubElement(issue2, "{urn:wco:datamodel:PE:Declaration_DS:1}DateTimeString")

issue2_dt.set("formatCode", "602")

issue2_dt.text = str(h.get("anio_dam") or now.year)

ET.SubElement(add_doc2, "IssueLocationName").text = get_text("zona_ae", "235")

ET.SubElement(add_doc2, "IssuingPartyID").text = submitter_id.text

ET.SubElement(add_doc2, "TypeCode").text = "335"

goods = ET.SubElement(decl, "GoodsShipment")

add_doc_gs = ET.SubElement(goods, "AdditionalDocument")

ET.SubElement(add_doc_gs, "CategoryCode").text = "GA"

ET.SubElement(add_doc_gs, "TypeCode").text = "730"

ai1 = ET.SubElement(goods, "AdditionalInformation")

limit_dt = ET.SubElement(ai1, "LimitDateTime")

limit_dt_str = ET.SubElement(limit_dt, "{urn:wco:datamodel:PE:Declaration_DS:1}DateTimeString")

limit_dt_str.set("formatCode", "202")

limit_dt_str.text = now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S")

ET.SubElement(ai1, "StatementTypeCode").text = "WHI"

ai2 = ET.SubElement(goods, "AdditionalInformation")

ET.SubElement(ai2, "Content").text = str(len(self.detalle or []))

ET.SubElement(ai2, "StatementTypeCode").text = "AAQ"

ai3 = ET.SubElement(goods, "AdditionalInformation")

ET.SubElement(ai3, "Content").text = "MERCANCIA"

ET.SubElement(ai3, "StatementTypeCode").text = "AFB"

consignment = ET.SubElement(goods, "Consignment")

final_place = ET.SubElement(consignment, "FinalTransportMeansLoadingPlace")

ET.SubElement(final_place, "ID").text = "1"

goods_meas = ET.SubElement(goods, "GoodsMeasure")

ET.SubElement(goods_meas, "GrossMassMeasure").text = get_text("peso_wr", "0")

gov_item = ET.SubElement(goods, "GovernmentAgencyGoodsItem")

pack = ET.SubElement(gov_item, "Packaging")

ET.SubElement(pack, "TypeCode").text = "B"

wh_elem = ET.SubElement(goods, "Warehouse")

ET.SubElement(wh_elem, "Name").text = get_text("n_dam") or (self.cod_war or "")

wh_arrival = ET.SubElement(wh_elem, "ArrivalDateTime")

wh_arrival_dt = ET.SubElement(wh_arrival, "{urn:wco:datamodel:PE:Declaration_DS:1}DateTimeString")

wh_arrival_dt.set("formatCode", "202")

wh_arrival_dt.text = now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S")

tree = ET.ElementTree(root)

tree.write(file_path, encoding="utf-8", xml_declaration=True)

QMessageBox.information(self, "XML", f"XML generado:\n{file_path}")

def descargar_warehouse_pdf(self):

"""Genera un PDF con información de Warehouse Receipt."""

h = self.header or {}

detalle = self.detalle or []

if not h:

QMessageBox.warning(self, "PDF", "No hay datos consolidados (Warehouse Receipt) para generar el PDF.")

return

base_name = f"WR_{self.cod_war or 'SINWR'}.pdf"

file_path, _ = QFileDialog.getSaveFileName(

self,

"Guardar Warehouse Receipt",

base_name,

"Archivos PDF (*.pdf)",

)

if not file_path:

return

if not file_path.lower().endswith(".pdf"):

file_path += ".pdf"

c = canvas.Canvas(file_path, pagesize=A4)

width, height = A4

x0 = 40

y = height - 40

c.setFont("Helvetica-Bold", 12)

c.drawString(x0, y, "TALMA SERVICIOS AEROPORTUARIOS S.A.")

y -= 18

c.drawString(x0, y, "WAREHOUSE RECEIPT : INFORMACION GENERAL")

y -= 24

c.setFont("Helvetica", 9)

c.drawString(x0, y, f"Aerolínea: {h.get('aerolinea', '')}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Nro. Warehouse: {self.cod_war or ''}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Guía Madre: {h.get('mawb','') or self.txtGuiaMadre.text()}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Guía Hija: {h.get('hawb','') or self.txtGuiaHija.text()}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Exportador: {h.get('exportador_nom','') or self.txtExportador.text()}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Consignatario: {h.get('consignatario_nom','')}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Agente de Carga: {h.get('agente_carga_nom','') or self.txtAgenteCarga.text()}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Agencia de Aduanas: {h.get('agente_aduana_nom','') or self.txtAgenciaAduanas.text()}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Nro. DAM: {h.get('n_dam','') or self.txtNumeroDam.text()}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Canal: {h.get('canal_nombre','')}")

y -= 18

c.setFont("Helvetica-Bold", 9)

c.drawString(x0, y, "Totales")

y -= 12

c.setFont("Helvetica", 9)

c.drawString(x0, y, f"Bultos/Rec: {h.get('bul_wr') or self.txtBultos.text() or 0}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"Kilos/Rec: {h.get('peso_wr') or self.txtKilo.text() or 0}")

y -= 12

c.drawString(x0, y, f"P/Volumen: {h.get('vol_wr') or self.txtVolumen.text() or 0}")

y -= 18

c.setFont("Helvetica-Bold", 8)

c.drawString(x0,      y, "Item")

c.drawString(x0 + 40, y, "Bultos/Rec")

c.drawString(x0 + 110,y, "Largo")

c.drawString(x0 + 160,y, "Ancho")

c.drawString(x0 + 210,y, "Alto")

c.drawString(x0 + 260,y, "P/Volumen")

y -= 10

c.line(x0, y, width - x0, y)

y -= 8

c.setFont("Helvetica", 8)

for d in detalle:

if y < 80:

c.showPage()

y = height - 60

c.setFont("Helvetica-Bold", 8)

c.drawString(x0,      y, "Item")

c.drawString(x0 + 40, y, "Bultos/Rec")

c.drawString(x0 + 110,y, "Largo")

c.drawString(x0 + 160,y, "Ancho")

c.drawString(x0 + 210,y, "Alto")

c.drawString(x0 + 260,y, "P/Volumen")

y -= 10

c.line(x0, y, width - x0, y)

y -= 8

c.setFont("Helvetica", 8)

c.drawString(x0,      y, str(d.get("item")))

c.drawString(x0 + 40, y, str(d.get("bultos")))

c.drawString(x0 + 110, y, f"{d.get('largo'):.2f}")

c.drawString(x0 + 160, y, f"{d.get('ancho'):.2f}")

c.drawString(x0 + 210, y, f"{d.get('alto'):.2f}")

c.drawString(x0 + 260, y, f"{d.get('p_vol'):.2f}")

y -= 12

y = 60

c.setFont("Helvetica", 7)

c.drawString(x0, y, "La emisión del presente documento se realiza como parte del proceso de transporte aéreo.")

y -= 10

c.drawString(x0, y, "La responsabilidad de la empresa se rige por las normas de indemnización del transporte aéreo.")

y -= 10

c.drawString(x0, y, "Salvo convenio especial y expreso suscrito por TALMA.")

c.showPage()

c.save()

QMessageBox.information(self, "PDF", f"Warehouse Receipt generado:\n{file_path}")

def cerrar_sesion(self):

"""Cierra la sesión y regresa al login."""

reply = QMessageBox.question(

self,

"Cerrar Sesión",

"¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?",

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No,

)

if reply == QMessageBox.Yes:

self.reject()

QApplication.quit()

import os

os.execv(sys.executable, [sys.executable] + sys.argv)

class MainWindow(QMainWindow):

"""Ventana principal con pestañas para gestión de guías."""

def __init__(self, usuario_id=None):

super().__init__()

self.usuario_id = usuario_id

self.tabs = QTabWidget()

self.tab_pre_ingreso = PreIngresoWindow(usuario_id=usuario_id)

self.tab_ingreso_alm = IngresoAlmacenWindow(usuario_id=usuario_id)

self.tab_recepcion   = RecepcionDialog(usuario_id=usuario_id)

self.tabs.addTab(self.tab_pre_ingreso, "Pre-Ingreso")

self.tabs.addTab(self.tab_ingreso_alm, "Ingreso Almacén")

self.tabs.addTab(self.tab_recepcion,   "Recepción")

self.setCentralWidget(self.tabs)

self.setWindowTitle("Gestión de Guías Aéreas - TalmaWR")

def cerrar_sesion(self):

"""Cierra la sesión y regresa al login."""

reply = QMessageBox.question(

self,

"Cerrar Sesión",

"¿Está seguro de que desea cerrar la sesión?",

QMessageBox.Yes | QMessageBox.No,

)

if reply == QMessageBox.Yes:

import os

os.execv(sys.executable, [sys.executable] + sys.argv)

class LoginDialog(QMainWindow):

def __init__(self):

super().__init__()

uic.loadUi(UI_LOGIN, self)

self.setWindowTitle("Login")

self.txtContrasena.setEchoMode(QLineEdit.Password)

self.btnIngresar.clicked.connect(self.intentar_login)

self.usuario_id = None

self.usuario = None

self.rol = None

def intentar_login(self):

usuario = self.txtUsuario.text().strip()

contrasena = self.txtContrasena.text().strip()

if not usuario or not contrasena:

QMessageBox.warning(self, "Login", "Ingrese usuario y contraseña.")

return

cur = db.conn.cursor()

cur.execute("SELECT id, usuario, contrasena FROM Usuarios WHERE usuario = ?", (usuario,))

row = cur.fetchone()

if not row:

QMessageBox.warning(self, "Login", "Usuario no encontrado.")

return

usuario_id, db_usuario, db_contrasena = row

if contrasena != db_contrasena:

QMessageBox.warning(self, "Login", "Contraseña incorrecta.")

return

self.usuario_id = usuario_id

self.usuario = usuario

if usuario == "AGCARGA":

self.rol = "preingreso"

elif usuario == "ALMACEN":

self.rol = "ingreso"

elif usuario == "TRANSMISIONES":

self.rol = "recepcion"

elif usuario == "ADMIN":

self.rol = "admin"

else:

self.rol = None

self.close()

def clear_fields(self):

self.txtUsuario.clear()

self.txtContrasena.clear()

self.usuario_id = None

self.usuario = None

self.rol = None

if __name__ == "__main__":

app = QApplication(sys.argv)

login = LoginDialog()

login.show()

app.exec_()

usuario_id = login.usuario_id

usuario = login.usuario

rol = login.rol

if usuario_id and rol:

win = None

if rol == "preingreso":

win = PreIngresoWindow(usuario_id=usuario_id)

elif rol == "ingreso":

win = IngresoAlmacenWindow(usuario_id=usuario_id)

elif rol == "recepcion":

win = RecepcionDialog(usuario_id=usuario_id)

elif rol == "admin":

win = MainWindow(usuario_id=usuario_id)

else:

QMessageBox.critical(None, "Login", "Rol no reconocido.")

sys.exit(1)

if win:

if isinstance(win, QDialog):

win.exec_()

else:

win.show()

sys.exit(app.exec_())

else:

sys.exit(0)

B.-

- Ingresa a la plataforma virtual, descarga Artefactos Scrum 09, y mediante equipo elabora sus mantenimientos de las tablas para el sistema propuesto y presente al docente para su previa revisión.